REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/24-01/12

URBROJ: 2133-16-3-24-3

Rakovica, 23.12.2024. godine

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/18, 110/18 i 32/20), te članka 24. stavka 1. Statuta Općine Rakovica (''Službeni glasnik Općine Rakovica'', broj 11/20 - godina izdavanja VI, 11/21 – godina izdavanja VII, 12/21 - godina izdavanja VII, 7/22 - godina izdavanja VIII i 3/23), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 35. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2024. godine donosi

# P R O G R A M

održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini

Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini sa procjenom iznosa troškova  i izvora financiranja kako slijedi:

| Aktivnost | Naziv aktivnosti | Plan 2025. (EUR) |
| --- | --- | --- |
| A100001 | Održavanje nerazvrstane ceste | 240.589,00 |
|  | Tekuće i investicijsko održavanje nc-a | 180.000,00 |
|  | Tekuće i investicijsko održavanje prometne signalizacije i dr. prometne opreme | 3.000,00 |
|  | Čišćenje snijega s nc-a | 57.589,00 |
|  | Izvor komunalna naknada | 105.589,00 |
|  | Izvor prihodi izvanproračunskog korisnika | 25.000,00 |
|  | Izvor prenesena sredstva iz prethodne godine | 110.000,00 |
| A100002 | Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 5.000,00 |
|  | Tekuće i investicijsko održavanje javnih zelenih površina | 5.000,00 |
|  | Izvor komunalna naknada | 5.000,00 |
| A100003 | Održavanje javnih zelenih površina | 30.000,00 |
|  | Tekuće i investicijsko održavanje javnih zelenih površina | 30.000,00 |
|  | Izvor komunalna naknada | 15.000,00 |
|  | Izvor prenesena sredstva iz prethodne godine | 15.000,00 |
| A100004 | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 2.000,00 |
|  | Tekuće i investicijsko održavanje građevina javne i društvene namjene | 2.000,00 |
|  | Izvor komunalna naknada | 1.000,00 |
|  | Izvor prenesena sredstva iz prethodne godine | 1.000,00 |
| A100005 | Održavanje javne rasvjete | 64.000,00 |
|  | Trošak električne energije javne rasvjete | 20.000,00 |
|  | Tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete | 20.000,00 |
|  | Najam LED lampi javne rasvjete | 24.000,00 |
|  | Izvor komunalna naknada | 44.400,00 |
|  | Izvor prenesena sredstva iz prethodne godine | 19.600,00 |
| A100006 | Održavanja groblja i mrtvačnica | 3.000,00 |
|  | Tekuće i investicijsko održavanje | 3.000,00 |
|  | Izvor komunalna naknada | 2.000,00 |
|  | Izvor prenesena sredstva iz prethodne godine | 1.000,00 |
| A1000007 | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 4.500,00 |
|  | Održavanje odvodnje atmosferskih voda | 4.500,00 |
|  | Izvor vodni doprinos | 2.000,00 |
|  | Izvor prenesena sredstva iz prethodne godine | 2.500,00 |
| A100008 | Održavanje čistoće javnih površina | 30.000,00 |
|  | Čišćenje površina javne namjene | 30.000,00 |
|  | Izvor komunalna naknada | 15.000,00 |
|  | Izvor prenesena sredstva iz prethodne godine | 15.000,00 |
| A100009 | Održavanje poljskih puteva | 109.452,72 |
|  | Tekuće i investicijsko održavanje poljskih puteva | 109.452,72 |
|  | Izvor opći prihodi i primici-prihod od nefinancijske imovine | 5.000,00 |
|  | Izvor komunalna naknada | 70.000,00 |
|  | Izvor prenesena sredstva iz prethodne godine | 30.153,72 |
|  | Izvor prihod od naknade za promjenu polj.zemlj. u građevinsko | 398,00 |
|  | Izvor prihod od prodaje polj. Zemljišta | 3.901,00 |
|  | SVEUKUPNO | 488.541,72 |
|  | Sveukupno Izvor komunalna naknada | 257.989,00 |
|  | Sveukupno Izvor prihodi izvanproračunskog korisnika | 25.000,00 |
|  | Sveukupno Izvor prenesena sredstva iz prethodne godine | 194.253,72 |
|  | Izvor prihod od prodaje polj. Zemljišta | 3.901,00 |
|  | Izvor vodni doprinos | 2.000,00 |
|  | Izvor opći prihodi i primici-prihod od nefinancijske imovine | 5.000,00 |
|  | Izvor prihod od naknade za promjenu polj.zemlj. u građevinsko | 398,00 |

Ovim Programom daje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade i drugih izvora  s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskazom  izvora  financijskih sredstava potrebnih za realizaciju planiranih aktivnosti.

Iz sredstava komunalne naknade i drugih izvora financira se održavanje komunalne infrastrukture i obavljanje komunalnih djelatnosti, a odnosi se na održavanje:

1. građevina  javne odvodnje  oborinskih voda

2. nerazvrstanih cesta

3. javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

4. javnih zelenih površina

5. groblja i mrtvačnica

6. javne rasvjete

7. građevina, uređaja i predmeta javne namjene

8. čistoće javnih površina.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa planirana su za 2025. godinu  u ukupnom iznosu od 488.541,72 EUR.

- ODRŽAVANJE GRAĐEVINA  ODVODNJE  OBORINSKIH VODA

Članak 2.

Obzirom na brdoviti krajolik i smještaj naselja stalni su problemi s odvodnjom atmosferskih voda s prometnica i zelenih površina. Naročito su izraženi na strmim dijelovima makadamskih i asfaltnih prometnica. Zbog toga se preventivno atmosferske vode usmjeravaju u okolni teren kroz postojeće odvodne kanale ili u upojne bunare te je potrebno u toku godine otkopima formirati manje odvodne kanale uz prometnice, te iste održavati protočnim  kroz  čišćenje ili sanaciju, a sve prema potrebi.

Komunalni redar vrši pregled i utvrđuje stanje odvodnih kanala nakon završetka zimske službe, nakon obilnijih oborina te predlaže sanaciju istih po osiguranju sredstava. Radovi održavanja kroz kopanje i izradu odvodnih kanala izvode se u svim naseljima po potrebi, a provode se  preko komunalnog društva  Rakovica d.o.o.. Izgradnja novih upojnih bunara i odvodnih kanala, postava kanalica, sabirnih kanalica sa rešetkama i sl. vrši se na dijelovima prometnica koje se uređuju kroz Program pojačanog održavanja prometnica za 2025-2028 godinu.

Održavanje građevina odvodnje oborinske vode obavezno se provodi otkopavanjem potrebnih kanala na prometnicama za usmjeravanje oborinskih voda s prometnice u teren te čišćenjem lišća, pijeska i drugih ostataka na sabirnim rešetkama i kanalima i to na:

- prometnici u Rakovici prema crkvi, označenoj kč. br. 1236 k.o. Rakovica1, u dužini od 400 m

- prometnici u Rakovici na spoju „Žutog puta“ i prometnice za Gašparović Brdo, 2 slivnika i rešetka

- prometnici prema Vrdoljacima kč.br. 1245 k.o. Rakovica1 u dužini 250 m

- prometnica u naselje Korana u dužini 600 m

- prometnice u naselju Grabovac na spoju sa državnom cestom D42 (raskrižje za novo naselje) 2 rešetke

- prometnica Jelov Klanac- lovački dom, 1 šaht, kanalice i rešetka

- prometnica Jelov Klana,  kč br. 2251, k.o. Drežnik1, kanalica

## Usluge odvodnje atmosferskih voda planiraju se u Proračunu Općine Rakovica u iznosu od 4.500,00 EUR, na pozicijama R479 i 479-1 kroz Program: Održavanje komunalne infrastrukture, Aktivnost: Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda.

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 3.

Za održavanje živica i cestovnog pojasa na  općinskim  prometnicama planira se:

- vršiti sječu grmlja, korijenja i drugog drvenastog raslinja iz profila ceste i bankine,

- vršiti uništavanje nepoželjne vegetacije (košnja trave na zemljištu što pripada cestovnom     pojasu i malčiranje),

- vršiti uklanjanje stabala iz cestovnog pojasa,

- vršiti održavanje zelenog pokosa ili usjeka cestovnog zemljišta (košnja ili malčiranje ili saniranje) i dr. prema potrebi.

Navedeni radovi  planiraju se izvoditi po potrebi i prijedlogu komunalnog redara kroz izdavanje naloga općinskog načelnika o izvršenju istih komunalnom društvu.

Poslovi čišćenja snijega u zimskom periodu obuhvaćaju čišćenje snijega s prometnica te posipanje prometnica kamenim agregatom, sipinom ili soli kroz ulice naselja  sukladno Izvedbenom programu zimske službe na nerazvrstanim cestama Općine Rakovica u zimskom periodu 2024/2025.

Održavanje makadamskih prometnica planira se kroz  radove nasipanja, niveliranja i valjanja kamenim agregatom na kolnik na dionicama  Nova Kršlja, Lipovac, Močila, Brezovac, Drage, Stara Kršlja, Lipovača, Čatrnja, Selište Drežničko i drugim dionicama prema potrebi, radi saniranja većih oštećenja, udarnih rupa,  niveliranja makadamske ili zemljane prometnice i cestovnog zemljišta, manja proširenja uskih i opasnih dijelova prometnica, održavanje ugibališta za mimoilaženje vozila na strmim i uskim dionicama prometnica, čišćenje snijega, metnja četkom nakon zimskog perioda, uklanjanje i saniranje odrona i naplavina materijala sa prometnica, niveliranje i održavanje bankina, a vrši se tijekom godine prema uočenim potrebama i nalogu općinskog načelnika. Uz navedeno vršit će se i održavanje prometne signalizacije (popravak ili zamjena uništenih ili dotrajalih prometnih znakova i druge signalizacije i opreme). Na prometnicama tzv. poljskih puteva uz poljoprivredno zemljište planiraju se radovi održavanja, saniranja, niveliranja i nasipanja kamenim agregatom  u k.o. Sadilovac, k.o. Drežnik, k.o. Rakovica i Rakovica1, (put na „Metlu“ i prema farmi u Sadilovac, „Žuti put“, put na „Pogledalo“ i dr. prema potrebi).

Na pozicijama proračuna R467, 468, 469, 467-1, 469-1, 469-2  planira se ukupno 240.589,00 EUR  za 2025. godinu kroz Program:  Održavanje komunalne infrastrukture, Aktivnost Održavanje nerazvrstane ceste.

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Članak 4.

Održavanje nogostupa i šetnica se provodi kroz radove košnje, pokosa i usjeka, niveliranja i nasipanja kamenog agregata na dionice makadamskih šetnica, a planira se saniranje oštećenja asfaltnih ili popločenih šetnica i ograda  pješačkih staza, bojanja ograda, uklanjanje odrona zemlje i kamenja, odvoz otpada, metnju pješačkih staza, zamjenu uništenih rubnjaka i popločenja, čišćenje snijega sa istih tijekom zimskih uvjeta, a sve po potrebi i nalogu općinskog načelnika.

Kroz održavanje nogostupa planira se sanirati postojeća oštećenja na nogostupu i ogradi  između naselja Čatrnja i Selište Drežničko, Rakovica i Oštarski stanovi. Snijeg s nogostupa po naseljima redovito čistiti da isti bude prohodan u jutarnjim satima i tijekom dana. Makadamsku šetnicu u naselju Grabovac i Čatrnja najmanje jednom godišnje pregledati i po potrebi nasipati kamenim agregatom.

Postavljanje blagdanske dekoracije započeti krajem studenog, a skidanje istog do 15. siječnja. Dekoracija se postavlja u naseljima Rakovica, Drežnik Grad i Čatrnja.

Pražnjenje koševa za smeće najmanje jednom tjedno i po potrebi.

##### Za sve navedene radove planira se u Proračunu Općine Rakovica  ukupno 5.000,00 EUR na poziciji proračuna R470, kroz  Program: Održavanje komunalne infrastrukture, Aktivnost: Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila.

IV. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 5.

Redovito održavanje postojećih javnih površina (parkovne površine, drvoredi kroz naselja, okoliš spomenika, okoliš kulturno- povijesnih objekata, okoliša oglasnih ploča,  vidikovaca,  okoliša parkirališta, dječjih igrališta, bunara i dr.) kroz košnju trave, obrezivanje drvenastog raslinja, održavanje i sadnju novog ukrasnog raslinja i cvijeća, odvoz smeća, održavanje naprava te zalijevanje cvjetnjaka i nasada.

Održavanje zelenih površina u svim naseljima na području Općine Rakovica, područja spomen obilježja, dječja i sportska igrališta, odmorišta, potoka i izvora u Rakovici, Grabovcu, bunara u Rakovici, Oštarskim Stanovima, Drežnik Gradu i Selištu Drežničkom, kao i ostalih javnih zelenih površina u naseljima kroz košnju trave i održavanje raslinja na istima prema nalogu općinskog načelnika. U uređenje javnih površina uključit će se kroz radove i akcije Mjesni odbori Selište Drežničko, Rakovica, Čatrnja i Drežnik Grad sa košnjom javnih površina u naseljima Saniranje nepropisno odbačenog otpada na javne površine, vršit će se po nalogu općinskog načelnika, prema potrebi i utvrđivanju istih.

Zbrinjavanje napuštenih i uginulih životinja i deratizaciju i dezinsekciju javnih površina vršit će se po posebnom nalogu komunalnog redara.

## Za navedene radove zelenih površina predviđa se u proračunu Općine 30.000,00 EUR kroz Program:  Održavanje komunalne infrastrukture, Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA

Članak 6.

Redovno održavanje groblja i mrtvačnica vršit će se preko Uprave groblja iz sredstava grobne naknade i komunalne naknade u grobljima u kojima se plaća grobna naknada kroz redovnu košnju u ljetnim mjesecima najmanje jednom mjesečno te uređenje i održavanje postojećih staza, rušenje stabala i raslinja  iz lokaliteta groblja i odvoz otpada.  Za ostala groblja u kojima se povremeno vrši ukop prema potrebi vršit će se košnja i osigurati prilaz u groblje. Održavanje mrtvačnica  obuhvaća popravke i zamjene prema potrebi opreme i dijelova objekata.

##### Za sve navedene aktivnosti planira se u proračunu Općine Rakovica 3.000,00 EUR  kroz Program: Održavanje komunalne infrastrukture, Aktivnost: Održavanje groblja i mrtvačnica.

VI. JAVNA RASVJETA

Članak 7.

Na području Općine Rakovica javna rasvjeta nije izgrađena u naseljima Kordunski Ljeskovac, Basara, Koranski Lug,  Mašvina, Jamarje, Lipovac te Čuić Brdo, dok je u preostalih 20 naselja postavljena javna rasvjeta koju je u toku godine potrebno održavati kroz troškove najma LED rasvjete, troškove utroška električne energije i mrežarine za javnu rasvjetu i dopune lampama na postojeće stupove, a sve prema potrebi i po nalogu općinskog načelnika.

Za obavljanje ovih aktivnosti planira se u Proračunu Općine Rakovica ukupno 64.000,00 EUR kroz Program održavanja komunalne infrastrukture, Aktivnost: Održavanje javne rasvjete.

VII. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

Članak 8.

##### Kroz Program: Održavanje komunalne infrastrukture, Aktivnost: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene planira se u iznosu od ukupno 2.000,00 EUR za održavanje autobusnih nadstrešnica, vidikovaca, oglasnih ploča kroz popravke, zaštitu premazima i zamjenu dotrajalih ili oštećenih dijelova, čišćenje istih i odvoz otpada oko istih po nalogu općinskog načelnika.

##### Uz navedeno potrebno je izvršiti održavanje ostalih građevina, uređaja i predmeta javne namjene koji su obuhvaćeni kroz Program: Ostale potrebe komunalnog gospodarstva, a namijenjena su za potrebe deratizacije i dezinsekcije javnih površina te uređenje javnih površina, naprava i drugih predmeta za blagdane i manifestacije. Po programu Upravljanje imovinom,  Tekući projekt,  (za dekoraciju i ukrašavanja naselja).

##### VIII. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Članak 9.

##### Kroz Program: Održavanje komunalne infrastrukture, Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina, planira se u iznosu od ukupno 30.000,00 EUR, za odvoz otpada sa javnih zelenih površina parkova, oko spomenika uz šetnice i nogostupe, autobusna stajališta, vidikovce, najmanje jednom mjesečno u toku ljetnih mjeseci, a ostalo po potrebi. Uz navedeno u toku zimskih mjeseci prema nalogu komunalnog redara i Izvedbenom programu zimske službe vršiti čišćenje snijega sa autobusnih stajališta i sa nogostupa u naseljima Rakovica, Oštarski Stanovi, Grabovac, Čatrnja, Selište Drežničko, Irinovac i Drežnik Grad.

Članak 10.

Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Rakovica'', a primjenjuje se od 01. siječnja 2025. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Luketić