

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-02/23-01/12

URBROJ: 2133-16-01-25-16

Rakovica, 13. ožujka 2025.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), i članka 39. stavka 6. Statuta Općine Rakovica (''Službeni glasnik Općine Rakovica'', broj 11/20 - godina izdavanja VI, 11/21 - godina izdavanja VII, 12/21 - godina izdavanja VII, 7/22 - godina izdavanja VIII i 03/23), Općinski načelnik Općine Rakovica podnosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA**

**KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2024. GODINI**

**I.**

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu („Službeni glasnik Općine Rakovica“, broj 8/23, 9/24, 11/24, 16/24 i 19/24) planirana su sredstva u iznosu od 3.041.006,52 EUR, a ostvarena su u iznosu od 2.392.822,31 EUR. Program je izvršen po projektima kako slijedi:

**II.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDNI BROJ | OPIS POSLOVA | PLANIRANO  (EUR) | REALIZIRANO  (EUR) | INDEKS  (%) |
| 1. | **Nerazvrstane ceste**  - pojačano održavanje prometnica - asfaltiranje dionica u naseljima Mašvina (cesta Jovac), Grabovac (odvojak do Čančara), Selište Drežničko (odvojak do Čorka, odvojak do Štefančića i ulaz u naselje), Rakovica (odvojak do Gašarovića), Korana (ulaz u selo), Drežnik Grad (prilaz školi) | 367.303,52 | 362.260,52 | 98,63 |
| - sanacija kolnika Kordunski Ljeskovac - Basara – Koranski Lug | 2.305.840,00 | 1.904,749,20 | 82,61 |
| Cestovni promet  - postavljeni uspornici u naseljima Čatrnja, Rakovičko Selište, Selište Drežničko, Korana i Drežnik Grad  - postavljene odbojne ograde u naseljima Selište Drežničko i Korana | 21.800,00 | 21.399,84 | 98,16 |
| - projektna dokumentacija pješačkih prijelaza i prometni elaborati | 19.800,00 | 18.736,25 | 94,63 |
| - projektna dokumentacija za razvoj poduzetničke zone u Grabovcu | 61.954,00 | 19.785,87 | 31,94 |
| 2. | **Javne zelene površine**  - izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Selištu Drežničkom | 72.000,00 | 2.500,00 | 3,47 |
| - izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Lipovači | 19.180,00 | 18.700,00 | 97,50 |
| - oprema za javne zelene površine | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | **Javna rasvjeta**  - nabava i ugradnja stupova i lampi javne rasvjete za neosvijetljene dijelove prometnica u naseljima Rakovica, Grabovac, Močila, Broćanac, Drežnik Grad, Nova Kršlja, Selište Drežničko, Brezovac, Oštarski Stanovi, Rakovičko Selište, Jelov Klanac, Brajdić Selo, Čatrnja, Sadilovac, Lipovača, Irinovac | 35.000,00 | 34.815,63 | 99,47 |
| 4. | **Groblja i mrtvačnice**  - kapitalna ulaganja u groblja i mrtvačnice | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **-** biciklističke staze – pripremna i projektna dokumentacija | 38.750,00 | 6.250,00 | 16,13 |
| - biciklistička staza Speleon - Lipovača | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - opremanje Risje staze (2 seta stolova i klupa) | 3.625,00 | 3.625,00 | 100,00 |
| - projektna dokumentacija za nogostup u Drežnik Gradu od postojećeg nogostupa u centru do Pavlića, U selištu Drežničkom od autobusne stanice u Čatrnji u smjeru Plitvica do ulaza u naselje | 41.964,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO: | | 3.041,006,52 | 2.392.822,31 | 78,69 |

**III.**

Ovo izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mihovil Bićanić, univ.bacc.ing.traff.