

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-02/23-01/11

URBROJ: 2133-16-01-25-13

Rakovica, 13. ožujka 2025.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 39. stavka 6. Statuta Općine Rakovica (''Službeni glasnik Općine Rakovica'', broj 11/20 - godina izdavanja VI, 11/21 - godina izdavanja VII, 12/21 - godina izdavanja VII, 7/22 - godina izdavanja VIII i 03/23), Općinski načelnik Općine Rakovica podnosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU** **PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2024. GODINI**

**I.**

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini („Službeni glasnik Općine Rakovica“, broj 8/23, 9/24, 16/24 i 19/24), planirana su sredstva u iznosu od 615.498,50 EUR a ostvarena su u iznosu od 590.600,32 EUR.

**II.**

Sredstva za izvršenje ovog programa utrošena su za:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDNI BROJ | OPIS POSLOVA | PLANIRANO  (EUR) | REALIZIRANO  (EUR) | INDEKS  (%) |
| 1. | **Održavanje nerazvrstanih cesta**  - tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta  - čišćenje snijega s nerazvrstanih cesta  - održavanje i obnova prometne signalizacije | 337.021,78 | 336.927,28 | 99,97 |
| - Tekuće i investicijsko održavanje poljskih puteva | 66.797,72 | 62.455,00 | 93,50 |
| 2. | **Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima**  - tekuće i investicijsko održavanje javnih površina | 8.100,00 | 6.568,75 | 81,10 |
| 3. | **Održavanje javnih zelenih površina**  - tekuće i investicijsko održavanje javnih površina | 27.563,00 | 27.315,03 | 99,10 |
| - materijal i dijelovi mjesnih odbora | 2.656,00 | 880,80 | 33,16 |
| - zbrinjavanje napuštenih i uginulih životinja te deratizacija i dezinsekcija javnih površina | 18.654,00 | 18.654,00 | 100,00 |
| 4. | **Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene**  - tekuće i investicijsko održavanje građevina javne i društvene namjene | 6.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| - uređenje javnih površina povodom blagdana i manifestacija | 7.963,00 | 7.835,90 | 98,40 |
| 6. | **Održavanje groblja i mrtvačnica**  - tekuće i investicijsko održavanja (redovno čišćenje i održavanje groblja) | 3.100,00 | 2.821,10 | 91,00 |
| 7. | **Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**   * održavanje odvodnje atmosferskih voda | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | **Održavanje čistoće javnih površina**  - čišćenje ulica i održavanje površina javne namjene | 25.134,00 | 25.110,13 | 99,91 |
|  | * komunalne usluge sanacije nelegalno odloženog otpada | 664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | **Održavanje javne rasvjete**  - tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete  - najam LED lampi javne rasvjete | 106.350,00 | 102.032,33 | 95,94 |
| SVEUKUPNO: | | 615.498,50 | 590.600,32 | 95,95 |

**III.**

Ovo izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mihovil Bićanić, univ.bacc.ing.traff.