REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-02/24-01/12

URBROJ: 2133-16-1-26-13

Rakovica, 16. lipnja 2026.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 39. stavka 6. Statuta Općine Rakovica  (''Službeni glasnik Općine Rakovica'', broj 11/20 - godina izdavanja VI, 11/21 - godina izdavanja VII, 12/21 - godina izdavanja VII, 7/22 - godina izdavanja VIII i 03/23), Općinski načelnik Općine Rakovica podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025. GODINI

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini („Službeni glasnik Općine Rakovica“, broj 18/24, 2/25, 5/25 i 10/25), uređen je opseg i opis poslova održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini (u daljnjem tekstu: Program) sa procjenom iznosa troškova i izvora financiranja.

Programom su planirana su sredstva u iznosu od 611.836,22 eura, a realizirana su u iznosu od 549.784,18 eura.

Članak 2.

Program je realiziran kako slijedi:

| Aktivnost | Naziv aktivnosti | Planirano | Realizirano |
| --- | --- | --- | --- |
| A100001 | Održavanje nerazvrstane ceste | 347.983,50 | 311.854,28 |
|  | Tekuće i investicijsko održavanje nc-a | 222.394,50 | 212.883,59 |
|  | Tekuće i investicijsko održavanje prometne signalizacije i dr. prometne opreme | 3.000,00 | 300,00 |
|  | Čišćenje snijega s nc-a | 122.589,00 | 98.670,69 |
|  | Izvor komunalna naknada | 119.783,50 | 104.341,80 |
|  | Izvor prihodi izvanproračunskog korisnika | 25.000,00 | 25.000,00 |
|  | Izvor prenesena sredstva iz prethodne godine | 110.000,00 | 110.000,00 |
|  | Opći prihodi i primici-porezi | 45.000,00 | 44.312,48 |
|  | Namjenski primici od zaduživanja | 20.000,00 | 0,00 |
|  | Šumski doprinos | 28.200,00 | 28.200,00 |
| A100002 | Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 5.000,00 | 2.000,00 |
|  | Tekuće i investicijsko održavanje javnih zelenih površina | 5.000,00 | 2.000,00 |
|  | Izvor komunalna naknada | 5.000,00 | 2.000,00 |
| A100003 | Održavanje javnih zelenih površina | 34.700,00 | 32.339,38 |
|  | Tekuće i investicijsko održavanje javnih zelenih površina | 34.700,00 | 32.339,38 |
|  | Izvor komunalna naknada | 16.500,00 | 14.804,38 |
|  | Izvor prenesena sredstva iz prethodne godine | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  | Izvor šumski doprinos | 3.200,00 | 2.535,00 |
| A100004 | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 2.000,00 | 0,00 |
|  | Tekuće i investicijsko održavanje građevina javne i društvene namjene | 2.000,00 | 0,00 |
|  | Izvor komunalna naknada | 1.000,00 | 0,00 |
|  | Izvor prenesena sredstva iz prethodne godine | 1.000,00 | 0,00 |
| A100005 | Održavanje javne rasvjete | 69.700,00 | 67.720,13 |
|  | Trošak električne energije javne rasvjete | 29.000,00 | 28.611,81 |
|  | Tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  | Najam LED lampi javne rasvjete | 19.200,00 | 19.108,32 |
|  | Usluge održavanja javne rasvjete | 1.500,00 | 0,00 |
|  | Izvor komunalna naknada | 48.600,00 | 48.471,57 |
|  | Izvor prenesena sredstva iz prethodne godine | 19.600,00 | 19.248,56 |
|  | Izvor šumski doprinos | 1.500,00 | 0,00 |
| A100006 | Održavanja groblja i mrtvačnica | 3.000,00 | 1.440,00 |
|  | Tekuće i investicijsko održavanje | 3.000,00 | 3.000,00 |
|  | Izvor komunalna naknada | 2.000,00 | 1.440,00 |
|  | Izvor prenesena sredstva iz prethodne godine | 1.000,00 | 0,00 |
| A1000007 | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 4.500,00 | 0,00 |
|  | Održavanje odvodnje atmosferskih voda | 4.500,00 | 0,00 |
|  | Izvor vodni doprinos | 2.000,00 | 0,00 |
|  | Izvor prenesena sredstva iz prethodne godine | 2.500,00 | 0,00 |
| A100008 | Održavanje čistoće javnih površina | 28.500,00 | 27.276,67 |
|  | Čišćenje površina javne namjene | 28.500,00 | 28.500,00 |
|  | Izvor komunalna naknada | 13.500,00 | 13.075,00 |
|  | Izvor prenesena sredstva iz prethodne godine | 15.000,00 | 14.201,67 |
| A100009 | Održavanje poljskih puteva | 116.452,72 | 107.153,72 |
|  | Tekuće i investicijsko održavanje poljskih puteva | 116.452,72 | 107.153,72 |
|  | Izvor opći prihodi i primici-prihod od nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 |
|  | Izvor komunalna naknada | 77.000,00 | 77.000,00 |
|  | Izvor prenesena sredstva iz prethodne godine | 30.153,72 | 30.153,72 |
|  | Izvor prihod od naknade za promjenu polj.zemlj. u građevinsko | 398,00 | 0,00 |
|  | Izvor prihod od prodaje polj. Zemljišta | 3.901,00 | 0,00 |
|  | SVEUKUPNO | 611.836,22 | 549.784,18 |
|  | Sveukupno Izvor komunalna naknada | 283.383,50 | 261.132,75 |
|  | Sveukupno Izvor prihodi izvanproračunskog korisnika | 25.000,00 | 25.000,00 |
|  | Sveukupno Izvor prenesena sredstva iz prethodne godine | 194.253,72 | 188.603,95 |
|  | Sveukupno Izvor prihod od prodaje polj. Zemljišta | 3.901,00 | 0,00 |
|  | Sveukupno Izvor vodni doprinos | 2.000,00 | 0,00 |
|  | Sveukupno Izvor opći prihodi i primici-prihod od nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 |
|  | Sveukupno Izvor namjenski primici od zaduživanja | 20.000,00 | 0,00 |
|  | Sveukupno Izvor opći prihodi i primici-porezi | 45.000,00 | 44.312,48 |
|  | Sveukupno Izvor prihod od naknade za promjenu polj.zemlj. u građevinsko | 398,00 | 0,00 |
|  | Sveukupno Izvor šumski doprinos | 32.900,00 | 30.735,00 |

Članak 3.

Ovo izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje.

Članak 4.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Općine Rakovica“.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mihovil Bićanić, univ.bacc.ing.traff.