REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-02/24-01/11

URBROJ: 2133-16-1-26-13

Rakovica, 16. lipnja 2026.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu  (''Narodne novine, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),  i članka 39. stavka 6. Statuta Općine Rakovica  (''Službeni glasnik Općine Rakovica'', broj 11/20 - godina izdavanja VI, 11/21 - godina izdavanja VII, 12/21 - godina izdavanja VII, 7/22 - godina izdavanja VIII i 03/23), Općinski načelnik Općine Rakovica podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

I.

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu („Službeni glasnik Općine Rakovica“, broj 18/24, 2/25, 3/25, 5/25 i 10/25), planirana su sredstva u iznosu od 1.484.600,50 EUR, a ostvarena su u iznosu od 911.234,95 EUR. Program je izvršen po projektima kako slijedi:

II.

| REDNI BROJ | OPIS POSLOVA | PLANIRANO (EUR) | REALIZIRANO (EUR) | INDEKS (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nerazvrstane ceste Pojačano održavanje prometnica: asfaltiranje cesta (Odvojak do Hodaka u Lipovači, Odvojak do Šebalja u Lipovači, Cesta Stara Kršlja, Odvojak kod Parlova u Čatrnji, Odvojak do Rupčića) | 345.709,37 | 180.451,76 | 52,20 |
|  | Sanacija kolnika Kordunski Ljeskovac - Basara – Koranski Lug | 22.035,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Sanacija kolnika Lipovača - Sadilovac | 415.000,00 | 401.517,56 | 96,75 |
|  | Projektna dokumentacija za cestu u Sadilovcu | 18.862,50 | 18.862,50 | 100,00 |
|  | Cestovni promet - postavljeni uspornici u naseljima Čatrnja i Rakovičko Selište - postavljene odbojne ograde u naseljima Čatrnja i Selište Drežničko -postavljeni prometni znakovi na Grdić groblju | 18.700,00 | 17.841,25 | 95,41 |
|  | - projektna dokumentacija pješačkih prijelaza i prometni elaborati | 17.700,00 | 4.463,75 | 25,22 |
|  | - poduzetnička zona Grabovac (ulaganje u razvoj zone) | 72.954,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - kupnja zemljišta za prometnicu u turističkoj zoni Drežničko Selište - Čatranja | 3.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Javne zelene površine - izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Selištu Drežničkom | 108.500,00 | 104.693,12 | 96,49 |
|  | - izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Jelov Klancu | 20.935,31 | 20.803,13 | 99,37 |
|  | - oprema za postojeća dječja igrališta | 1.022,50 | 1.022,50 | 100,00 |
|  | - oprema za javne zelene površine – zamjena dotrajale i kupnja nove opreme u naseljima prema potrebi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Javna rasvjeta - nabava i ugradnja stupova i lampi javne rasvjete za neosvijetljene dijelove prometnica u naseljima Rakovica, Grabovac, Drežnik Grad, Nova Kršlja, Selište Drežničko, Oštarski Stanovi, Rakovičko Selište, Jelov Klanac, Čatrnja i Irinovac | 42.500,00 | 41.888,75 | 98,56 |
|  | Ulaganje u širenje optičke mreže Ugradnja stupova za optičke kablove | 44.983,82 | 41.225,00 | 91,64 |
| 4. | Groblja i mrtvačnice - kapitalna ulaganja u groblja i mrtvačnice | 16.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima - Projektna dokumentacija za Biciklističku stazu sa stajalištima u Općini Rakovica | 32.850,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - biciklistička staza Speleon - Lipovača | 190.469,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - oprema za javne površine | 2.309,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Projektna dokumentacija za nogostup: - - u Drežnik Gradu od postojećeg nogostupa u centru do Pavlić groblja - u Selištu Drežničkom od restorana Old Shutterhanda do ulaza u naselje - od autobusne stanice u Čatrnji u smjeru Plitvica do ulaza u naselje | 20.000,00 | 5.000,00 | 25,00 |
|  | Izgradnja i opremanje za Street Workout | 37.612,50 | 37.600,00 | 99,97 |
|  | Izgradnja postamenta biste dr. Franje Tuđmana | 41.812,50 | 25.900,00 | 61,94 |
|  | Opremanje šetnice rasvjetom kod Starog grada Drežnika | 10.000,00 | 9.965,63 | 99,66 |
| SVEUKUPNO: |  | 1.484.600,50 | 911.234,95 | 61,38 |

III.

Ovo izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mihovil Bićanić, univ.bacc.ing.traff.